Wichtige Bestimmungsfaktoren 
des Strukturwandels im Baugewerbe

# 1. Öffnung der Märkte, steigende Mobilität

- Wohlstandsgefälle forciert Zustrom billiger Arbeitskräfte

- Europäische Verflechtungen werden immer ausgeprägter.

- Aktionsradius von Bauunternehmen wird größer

- Import von Fertigbauten und Bauteilen nimmt zu

# 2. Neue Technologien und Organisationsformen

- Zunehmende Bedeutung stationärer Vorfertigung

- Computerisierung und verbesserte Logistik des Bauprozesses

- Trend zum Schlüsselfertigbau

- Verbesserungen im Planungsprozeß

# 3. Schwarzarbeit und Eigenleistungen des Bauherren

# Bauteam - Projekte und Modelle

# (Beispiele)

# Typ Organisation

- Projekt Meisterring München

- Handwerker Team Berlin e.V.

- Handwerkerring GmbH & Co. KG

- Schweizer Bauteam

- Projekt Fach-Werk Berlin

- Projekt Bauteam Köln Handwerkerallianz

# Typ Planung

- Niederländisches Bauteammodell

- Bauteammodell III (nach: Empfehlungen des AK Innovatives Bauen)

- Modell Bausystemwettbewerb

- Hamburger Modell: Projekt Partnerring / Bauwerkstatt

- Projekt bpw Baupartner Wittenberge GBR

- Projekt Bauteam Handwerkerkooperation für Berlin und Brandenburg GmbH (Initiative der FG Bau)

# Das niederländische Bauteammodell

# Ablaufschema

1	Auftraggeber gibt Grundstück vor (Erschließung gesichert, Grundstück geeignet).

2	Auftraggeber / Berater erarbeitet Bauprogramm und legt Anforderungen fest.

3	Auftraggeber gibt Planungskennwerte vor.

4	Auftraggeber legt Kostenobergrenzen fest und stellt Finanzierung sicher.

5	Angebote mit Preis, Feststellungstermin, u.U. auch Betriebskostengarantie.

6	Auftraggeber bewertet Angebote.

7	Bauherr erteil Auftrag an GU/Unternehmerkooperation. Bildung von Bauteam mit festem Rahmen (vertraglich festgelegter Kostenrahmen).

8	Bauherr führt Verhandlungen mit Behörden, koordiniert Bauteam, genehmigt Vorlagen, führt Entscheidungen herbei.

9	Bauausführende Seite übernimmt gesamte Bauausführungsplanung, Architekt wird integriert.

10	Bauausführung durch Auftragnehmer.

11	Auftraggeber / Beauftragter überwacht Leistungserbringung.

Wichtig: Zwischen Auftraggeber, Architekt und GU besteht ein (z.T. langjähriges) Vertrauensverhältnis.

(nach Engelbrecht)

# Das Bauteammodell III

# Ablaufschema

1	Auftraggeber gibt Grundstück vor (Erschließung gesichert, Grundstück geeignet).

2	Auftraggeber / Berater erarbeitet Raum- und Funktionsprogramm und legt Anforderungen fest.

3	Auftraggeber gibt Planungskennwerte vor.

4	Auftraggeber legt Kostenobergrenzen fest und stellt Finanzierung sicher.

5	Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung mit begrenztem Teilnahmewettbewerb. Planungsvorschläge mit verbindlichem Preis und Feststellungstermin, ggf. auch Betriebskostenprognose bzw. -garantie.

6	Auftraggeber bewertet Angebote.

7	Bauherr erteilt Auftrag an GU/Unternehmerkooperation. Der Bauherr bildet Bauteam (Bauherr, Planer, ausführende Unternehmen) mit festem Rahmen, das Entwurfsplanung in Genehmigungs- und Ausführungsplanung umsetzt.

8	Das Bauteam erarbeitet eine konkrete Vertragsgrundlage für die Ausführung.

9	Nach Vertragsabschluß löst sich Bauteam wieder auf.

10	Schlüsselfertige Bauausführung durch Auftragnehmer.

(Nach AK Innovatives Bauen, Abweichungen zum niederländischen Modell fettgedruckt)

# Das Hamburger Modell: Projekt Partnerring

Projektpartner

- Zukunftswerkstatt e.V. der Handwerkskammer (Koordinator)

- SAGA, städtische Wohnungsbaugesellschaft (Auftraggeber)

- Handwerkskammer Hamburg

- Architektenkammer Hamburg

- Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ablauf des Projektes

- Januar 2000: Auftaktveranstaltung Forschungsprojekt

- März 2000: Ausschreibung

- Mai 2000: Ende der Angebotsfrist (6 Angebote von Bauteams)

- Zuschlag für Team "Bauwerkstatt"

Mitglieder des beauftragten Teams

- 9 Handwerksbetriebe

- 1 Statikbüro

- 1 Architekturbüro

Besonderheiten

- Kommunikation über Internet

# Kooperationen im Baugewerbe: Modell Bauteam

1	Eine enge Zusammenarbeit der am Bauprozeß Beteiligten ist nach wie vor ein zentraler Bestandteil einer Strategie, die auf eine hohe Produktivität abzielt.

2	Jedes Modell der Zusammenarbeit hat Vor- und Nachteile. Welches vorzuziehen ist hängt in starkem Maß von den beteiligten Akteuren sowie vom Ziel der Zusammenarbeit ab. Dabei spielen auch individuellen Persönlichkeitsstrukturen der Akteure eine wichtige Rolle.

3	Entscheidet sich ein Unternehmen für eine Kooperation, so ist im allgemeinen eine enge Zusammenarbeit anzustreben. Andernfalls können mögliche positive Effekte häufig nicht realisiert werden.

4	Erste Erfahrungen mit dem Bauteam-Modell im Inland zeigen die Wirksamkeit des Ansatzes. Mit dem Hamburger Modell etwa konnten Erfolge erzielt werden bei:

- der Etablierung eines innovativen und effektiven inneren Kommunikationssystems im Team,

- der Schaffung eines Bauteams mit Teamgeist,

- der Erzielung einer hohen Effektivität der Planung,

- der Herausarbeitung und Nutzung individueller Stärken.

5	Probleme zeigten sich vor allem in den folgenden Themenbereichen:

- Selbstverständnis als Unternehmer: Herr-im-Haus-Syndrom.

- Vermeintlich zu hoher Aufwand bei der Erstellung des ersten Angebotes.

- Haftungsrechtliche Probleme und Bedenken.

- Fehlen eines starken Partners, der die Initiative ergreift.

- Moderne Techniken werden nicht im erforderlichen Maß eingesetzt.

- Interne Schwierigkeiten: Leistungsabrechnung, Verteilung Deckungsbeiträge, Stellung von Sicherheiten usw..

- Entwicklung eines Teamverständnisses.

# Kooperationen im Baugewerbe: Modell Bauteam   /2

6	Das Bauteam-Modell ist ein ambitionierter Ansatz. Es stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten, die bislang noch nicht überall erfüllt werden. Notwendig sind u.a.:

- Weitere Qualifikation der Betriebe hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Bildung von Bauteams.

- Veränderungen in der Ausbildung. Dies betrifft die bauausführenden Berufe ebenso wie die Ausbildung von Architekten und Ingenieuren.

- Veränderungen im Baurecht, bei HOAI u.ä..

- Veränderungen bei den Bauherren, v.a. auch im öffentlichen Bereich. Bislang sind nur wenige Ausschreibungen so gestaltet, daß die Vorteile der Bauteams realisiert werden können.

- Bei Systemausschreibungen sollte angesichts der notwendigen Vorleistungen eine Aufwandsentschädigung für die Beteiligung an der Ausschreibung vorgesehen werden.

- Weitere Überlegungen hinsichtlich Vereinfachung der Rahmenbedingungen für die Gründung von Bauteams. Gedacht ist an die Bereitstellung von Lösungs- bzw. Beratungsbausteinen bei Problemen wie Vertrag, interne Kommunikation, technische Lösungen o.ä..

Beteiligung der Marktteilnehmer an den Planungs- und Ausführungsleistungen 
in verschiedenen Wettbewerbsmodellen

|  | Fachlosvergabe | Schlüsselfertige Vergabe (GU) | Systemwettbewerb |
| --- | --- | --- | --- |
| Definition Bauherrenziel |  |  |  |
| Vorentwurfsplanung |  |  |  |
| Genehmigungsplanung |  |  |  |
| Ausführungsplanung |  |  |  |
| Bauausführung |  |  |  |
| Bauherr Auftragnehmer Quelle: Nach Mike Gralla, Universität Dortmund Optimierung der einzelnen Teilsystemvarianten durch Bau- herrenvertreter und Teilsystemanbieter im Wettbewerb |

Typen von Kooperationsbeziehungen im Baugewerbe
(Entwurf)

|  |  | Art der Kooperation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verflechtung / Wertschöpfungskette | Informelle Zusammenarbeit | Formelle Zusammenarbeit | Gemeinsames Unternehmen |
| Horizontal | Nachunternehmer | Bietergemeinschaft | (Fusion) |
| Komplementär | Empfehlung, eingespielte Partner | Bietergemeinschaft Komplexgewerk | (Fusion) |
| Vertikal (nur Baubetriebe) | Empfehlung, eingespielte Partner | Bietergemeinschaft / GU, zeitlich begrenzte Zusammenarbeit | Bauteam / Typ "Organisation" |
| Vertikal (mit Dienstleister) | Empfehlung, eingespielte Partner | GU / Bauteam (Planung), zeitlich begrenzte Zusammenarbeit | Bauteam / Typ "Planung" |

Aus der Sicht der befragten Bauherren ist der Einsatz

eines GU vor allem vorteilhaft,

- wenn es sich um standardisierte Bauten handelt,

- wenn Termindruck herrscht und die Mittel 
für zusätzliche Kosten vorhanden sind,

- wenn der Bauherr keine eigene Planungsabteilung hat,

- wenn der GU selbst Planungsleistungen erbringt.

# Text boxes

mehrere Auftragnehmer

ein Auftragnehmer

mehrere Auftragnehmer